遵义市黔北快递物流(电子商务)产业集聚区项目（一期）A地块项目室外围墙工程劳务分包采购

谈判采购文件

项目编号： LQ-2026-099号

| 采 购 人： | 贵州遵义路桥建设集团有限公司 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 遵义交科工程检测有限公司 |
| 日 期： 二〇二六年三月 |  |

目  录

第一章 谈判采购公告	2

第二章 供应商须知	5

第三章 谈判程序及成交原则	14

第四章 采购内容及要求	20

第五章 谈判响应文件格式 	29

- 第一章 谈判采购公告

- 我单位 遵义交科工程检测有限公司 受 贵州遵义路桥建设集团有限公司 （采购人） 委托，就 遵义市黔北快递物流(电子商务)产业集聚区项目（一期）A地块项目室外围墙工程劳务分包采购 项目进行 谈判采购 ，特邀请贵公司前来参与。

- 一、项目基本概况

1、项目编号：LQ-2026-099

2、项目名称：遵义市黔北快递物流(电子商务)产业集聚区项目（一期）A地块项目室外围墙工程劳务分包采购。

3、项目概况：遵义市黔北快递物流(电子商务)产业集聚区项目（一期）A地块项目室外围墙工程劳务分包采购。工程概况：本项目位于遵义市新浦新区中桥，遵义市黔北快递物流(电子商务)产业集聚区项目(一期)A地块项目室外围墙工程劳务分包(包括但不限于围墙基础开挖及回填，模板制作安装、砼浇筑、钢筋制作及抹灰面真石漆涂料等)施工劳务分包。

4、采购方式：邀请谈判采购（经评审低价法）。

5、工期（合同履行期限））：240日历天。

6、质量及标准要求：符合国家、地方及行业现行有关施工质量验收规范标准，符合发包人要求，一次性验收合格。

7、本项目：不接受 联合体。

8、采购预算：189491.27元（不含税）。详见采购文件第四章。

9、项目地点：采购人指定地点。

10、安全目标：杜绝较大以上事故、遏制一般事故、重伤率不超过0.5%o、轻伤率不超过2%o。

- 二、投标供应商的资格要求

（1）具备独立承担民事责任的能力:供应商应为中华人民共和国境内具有独立法人资格，持有合法有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书。

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力:需附投标供应商履约能力承诺书，(承诺书格式自拟)；

（3）法律、行政法规规定的其他条件：对列入失信惩戒被执行人名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与本次采购活动。信用记录查询渠道为“信用中国”网站：提供信用中国网站的查询结果截图（查询时间为本公告发布之日起至响应文件递交截止之日止）或提交承诺函；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：提供2026年任意一个月的纳税证明和社保缴纳证明；或具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（承诺函格式自拟，加盖供应商单位公章）。

（5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度经第三方审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函(格式自拟，加盖供应商单位公章）；

（6）参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）特殊资格要求：

①分包单位资质要求：具有施工劳务不分等级资质、安全生产许可证;

②人员要求：共4人，其中现场负责人1名、现场施工员1名、安全员1名、材料负责人(材料员)1名，要求具有相关施工管理经验，安全员需具备建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(C类)，且必须注册在分包单位，其它岗位人员须提供岗位证书或任职文件，成交供应商应根据《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》配足专职安全管理人员，并要求参与采购的所有供应商作出该承诺。

（8）特别要求：供应商必须为施工人员购买实名制保险（含工伤险及商业险）。

- 三、获取谈判文件的时间、地点、方式

3.1.时间：2026年   月   日09:00至2026年   月   日12:00时，（北京时间，法定节假日除外），地点：遵义交科工程检测有限公司（遵义市新蒲新区兴遵西路8号）获取采购文件，文件售价0元。

3.2.获取文件联系电话：14708608881。

3.4、提交响应文件截止时间、开标时间和地点：2026年   月   日15时 00 分（北京时间）。

递交地点：遵义交科工程检测有限公司（遵义市新蒲新区兴遵西路8号）。

3.5、公告发布网址：贵州遵义路桥建设集团有限公司官网和贵州省招标投标公共服务平台同步公示。

3.5、获取采购文件时需提交：

（1）有效的营业执照、资质证书（正本或副本）加盖供应商公章的复印件；

（2）法定代表人获取采购文件的，提供法定代表人身份证明原件、身份证原件（或电子身份证）及复印件（加盖供应商单位公章），授权委托人获取磋商文件的，提供法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证原件（或电子身份证）及复印件（加盖供应商单位公章）。

- 四、发布公告的媒介

本项目信息在贵州遵义路桥建设集团有限公司官网和贵州省招标投标公共服务平台同步公示。

- 四、反对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

- 名    称：贵州遵义路桥建设集团有限公司

- 地    址：遵义市汇川区苏州路永泽大厦

- 联 系 人：孟加萍

- 联系方式：15685337300

- 2.采购代理机构信息

- 名    称：遵义交科工程检测有限公司

- 地　　址：遵义市新蒲新区兴遵西路8号

- 联 系 人：曾先生

- 联系方式：14708608881

- 2026 年   月    日

# 第二章 供应商须知

## 谈判须知前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人： 名 称：贵州遵义路桥建设集团有限公司 地 址：遵义市汇川区苏州路永泽大厦 联 系 人：孟加萍 联系方式：15685337300 采购代理机构： 采购代理机构全称：遵义交科工程检测有限公司 联系地址：遵义市新蒲新区兴遵西路8号 项目联系人：曾先生 联系电话：14708608881 工程概况：本项目位于遵义市新浦新区中桥，遵义市黔北快递物流(电子商务)产业集聚区项目(一期)A地块项目室外围墙工程劳务分包(包括但不限于围墙基础开挖及回填，模板制作安装、砼浇筑、钢筋制作及抹灰面真石漆涂料等)施工劳务分包。 项目地点：采购人指定地点。 工期（合同履行期限））：240日历天。 采购范围：遵义市黔北快递物流(电子商务)产业集聚区项目（一期）A地块项目室外围墙工程劳务分包采购。（具体详见采购文件第四章） 质量及标准要求：符合国家、地方及行业现行有关施工质量验收规范标准，符合发包人要求，一次性验收合格。 是否接受联合体投标：不接受 联合体。 |
| 2 | 项目名称：遵义市黔北快递物流(电子商务)产业集聚区项目（一期）A地块项目室外围墙工程劳务分包采购。 |
| 3 | 资金来源及落实情况：单位自筹，已落实。 |
| 4 | 投标供应商的资格要求： （1）具备独立承担民事责任的能力:供应商应为中华人民共和国境内具有独立法人资格，持有合法有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书。 （2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力:需附投标供应商履约能力承诺书，(承诺书格式自拟)； （3）法律、行政法规规定的其他条件：对列入失信惩戒被执行人名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与本次采购活动。信用记录查询渠道为“信用中国”网站：提供信用中国网站的查询结果截图（查询时间为本公告发布之日起至响应文件递交截止之日止）或提交承诺函； （4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：提供2026年任意一个月的纳税证明和社保缴纳证明；或具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（承诺函格式自拟，加盖供应商单位公章）； （5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度经第三方审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函(格式自拟，加盖供应商单位公章）； （6）参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （7）特殊资格要求： ①分包单位资质要求：具有施工劳务不分等级资质、安全生产许可证; ②人员要求：共4人，其中现场负责人1名、现场施工员1名、安全员1名、材料负责人(材料员)1名，要求具有相关施工管理经验，安全员需具备建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(C类)，且必须注册在分包单位，其它岗位人员须提供岗位证书或任职文件，成交供应商应根据《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》配足专职安全管理人员，并要求参与采购的所有供应商作出该承诺。 （二）投标人不得存在的其他情形： （1）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性； （2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； （4）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务； （5）为本招标项目的采购代理机构； （6）被依法暂停或者取消投标资格； （7）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （8）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |
| 5 | 谈判有效期为90个日历日（从报价截止之日起算） |
| 6 | 谈判程序： （1）会议准备：采购人或代理机构工作人员于投标截止时间前30分钟到开标室组织采购人、供应商等相关人员签到。并将开评标环节所需表格文档资料填写、准备齐全。供应商签到并递交响应文件后在开标室等候，工作人员按照提交响应文件的先后顺序安排参加谈判。 （2）宣读纪律：开标时间到，采购人或代理机构工作人员宣布开标会开始，并宣读开标会会场纪律和注意事项。 供应商代表身份验证：核验参加开标会议的供应商代表身份： ①供应商的法定代表人参加开标会议的：应出示本人身份证（原件及复印件）、法定代表人身份证明原件、营业执照副本复印件加盖单位公章。 ②委托代理人参加开标会议的：应出示授权委托书原件、本人身份证（原件及复印件）、营业执照副本复印件加盖单位公章；以确认其身份合法有效。（提供上述资料以便现场核验。授权委托书或法定代表人身份证明以及复印件须加盖单位公章）未按上述要求提供身份验证资料的，视为自动放弃投标资格，其递交的响应文件按无效标处理。 （3）开标记录：采购人或代理机构工作人员开标情况进行记录，现场开标情况记录表由采购人代表、监督人员和供应商代表签字确认。若供应商代表对开标唱标有异议的，可举手示意，待核验身份后提出异议。 （4）评审流程：评标委员会签到，确认无需回避后，推选一名评标组长，由评标组长按照以下流程组织评标。 （5）初步审查：谈判小组严格依据响应文件所提供的资料，对照《评标办法前附表》所列内容对供应商进行资格性审查及符合性审查，审查通过的供应商进入谈判环节。未通过初步审查的响应文件不参与最后报价。 （6）通过资格审查、符合性审查的供应商进行第二轮报价（最终报价）。 注：报价时间为10分钟，供应商需在10分钟内完成二次报价（最终）。 （7）由谈判专家组对供应商所递交的响应文件及最终报价进行评审和排序并汇总评审结果，评标委员会成员须在评标报告上签字确认。 （8）谈判结束：谈判小组出具评审报告并复核无误后，谈判工作结束。待代理机构工作人员收理好响应文件资料专家方可离开谈判区。谈判过程中谈判专家不得擅自离开谈判室或进入其他开评标室。 |
| 7 | 递交响应文件：本项目采用线下方式，供应商只需在2026年 月 日 时 00 分（北京时间）前，递交文件至遵义交科工程检测有限公司（遵义市新蒲新区兴遵西路8号）。 |
| 8 | 谈判截止日期及时间：2026年 月 日15时 00 分（北京时间）。 |
| 9 | 最高投标限价：189491.27元（不含税）。 说明：本项目最高投标限价:供应商的投标总价报价和投标单价报价不得高于招标控制价，高于招标控制价的为废标。 |
| 10 | 响应保证金：不要求 注：若供应商在成交有效期内有下列情形之一的，采购人或采购代理机构有权要求成交人赔偿经济损失 5000 元。 ①在成交有效期内报价人撤回响应文件的。 ②成交人拒绝领取成交通知书的。 ③成交人拒绝签订合同的。 ④成交人拒绝支付代理服务费的。 |

| 11 | 响应报价：包括完成本合同所需的全部费用，包含且不限于为完成该项目所涉及的 平台服务费、交易服务费、差旅费、人工费、税费、保险费等一切费用，均已含在响应人的报价中，采购人不再进行单独支付。除此之外，响应人不得以任何理由向采购人主张费用。 |
| --- | --- |
| 12 | 响应文件加密要求：密封递交，封套处应标明项目名称、供应商名称及开标日期。 |
| 13 | 递交响应文件的地点：遵义交科工程检测有限公司（遵义市新蒲新区兴遵西路8号） |
| 14 | 是否退还响应文件：响应人所递交的响应文件不予退还。 |
| 15 | 评审委员会组的组建：评审委员会人数为贵州省综合评标专家库专家3 人组成，采购人代表0 人，其中技术、经济专家人数不少于成员总数的三分之二。 |
| 16 | 采购人有对响应文件进行核实和澄清的权力。 响应人应签署承诺函确保提供给采购人的各种文件和资料均应真实可靠。若采购人在评标过程中或必要的调查过程中发现响应人提供虚假资料，弄虚作假的，将取消其响应资格。 |
| 17 | 投标人应递交签字盖章齐全并且胶装的投标文件1正2副和投标文件正本扫描件一份(电子版U盘提交）； |
| 18 | 谈判文件中要求响应人提供的各类证照复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，其他 资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件，且均应清晰可辩。 |
| 19 | 1、招标代理服务费:本项目代理费由中标人（成交供应商）在收到本通知函三日内或领取本项目中标（成交）通知书的同时一次性支付结清，代理费参照黔价房〔2011〕69号文件下浮率50%计取，代理服务费3000.00元以下的按3000元收取，50000元以上的按50000元收取。 2、招标代理费收取方式：银行转账 开户银行：中国农业银行股份有限公司遵义新华支行 账号：23430001040008532 收款及开票单位：遵义交科工程检测有限公司 |
| 20 | 本项目需进行二次报价，响应文件中报价为第一次报价，第二次报价为最终报价， 供应商不得要求追加其它任何费用。 |
| 21 | 结算及付款方式： 本工程不支付预付款。中期进度款支付方式按阶段进行支付，乙方每月25日前按经甲乙双方签字确认后的工程中期计量支付进度款金额，在扣除应由乙方承担的一切费用后，向甲方提交《付款申请单》。在业主支付甲方对应工程款后，支付乙方经审核完成产值的 80%;本工程竣工验收合格且业主支付甲方工程款后，再支付至合同总价款的90%;本工程经业主和甲方共同竣工验收合格后，乙方提供完整结算资料，甲方在业主单位完成对应工程结算并支付甲方工程款后，甲方向乙方支付至最终结算款的97%，余下3%为工程质量保修金，待缺陷责任期(24个月)满后30天内无息付清。 |
| 22 | 其他要求：具体以实际签订合同约定为准； 1、本项目在成交候选人公示期间，若有投标人对投标候选人进行投诉，需提供必要的证明材料，采购人根据投诉内容及查证结果按以下方式处理： ①经查证投诉内容属实的，应依法依规取消被投诉人的成交候选人资格。被投诉人因此对采购人造成经济及其它损失的，采购人将依法要求其赔偿相应损失。 ②经查证投诉内容不实的，属捏造事实恶意投诉、伪造证据、污告或不当竞争的，投诉人因此对采购人造成经济及其他损失的，采购人将依法要求其赔偿相应损失，并追究其责任,并向主管部门上报，申请禁止投诉人在当地投标。 |
| 23 | 公告发布网址：贵州遵义路桥建设集团有限公司官网和贵州省招标投标公共服务平台同步公示 |
| 24 | 监督部门：贵州遵义路桥建设集团有限公司审计法务部 联系人：陈朝清 联系电话：18385193261 |
| 25 | 履约保证金：合同签订前按含税5%现金缴纳。 |
| 26 | 商务要求 1、报价不超最高投标限价：189491.27元（不含税）。 2、完全响应资格符合性审查表审查内容。 3、工期（合同履行期限））：240日历天。 4、本工程不支付预付款。中期进度款支付方式按阶段进行支付，乙方每月25日前按经甲乙双方签字确认后的工程中期计量支付进度款金额，在扣除应由乙方承担的一切费用后，向甲方提交《付款申请单》。在业主支付甲方对应工程款后，支付乙方经审核完成产值的 80%;本工程竣工验收合格且业主支付甲方工程款后，再支付至合同总价款的90%;本工程经业主和甲方共同竣工验收合格后，乙方提供完整结算资料，甲方在业主单位完成对应工程结算并支付甲方工程款后，甲方向乙方支付至最终结算款的97%，余下3%为工程质量保修金，待缺陷责任期(24个月)满后30天内无息付清。 5.合同类型：单价合同，最终以实际采购量据实结算； 6.服务地点：采购人指定地点。； 7.质量及标准要求：符合国家、地方及行业现行有关施工质量验收规范标准，符合发包人要求，一次性验收合格。 8.为确保项目正常施工，采购方可根据项目实际情况新增一家或多家供应商同时供应，供应方必须无条件接受，采购方不承担违约责任。 9、凡是采购清单中所涉及到的品牌、规格、型号，均为参考标准，并非指定，供应商所供产品的技术参数满足或优于采购人要求即可。 10、投标人需自行核对单价与总价的一致性，中标后若发现报价组成有误（单价存在偏差或合计计算有误），将按单价进行修正，修正规则如下： ①若修正后整体合价超过投标总价（即投标函报价），超出部分不计入合同总价，需通过调整分项单价予以修正。 操作步骤： a.计算调整系数：调整系数=投标总价÷修正后总价（系数<1） b.修正后各分项单价=修正前原单价×调整系数 c.重新计算合价，确保修正后总价与投标总价一致 合同条款中应明确：“**部分单价已按等比例系数**调整，结算时按调整后单价×实际工程量执行，且总价不超过投标总价**元”。 ②若修正后整体总价小于投标总价（即投标函报价），合同签约总价为修正后总价。 - 安全目标：杜绝较大以上事故、遏制一般事故、重伤率不超过0.5%o、轻伤率不超过2%。 12、特别要求：供应商必须为施工人员购买实名制保险（含工伤险及商业险）。 |

总则

### 1、项目说明

1.1 本项目采用谈判采购方式选择。

1.2 报价费用：应承担其编制谈判响应文件与递交谈判响应文件过程中所涉及的一切费用，不论结果如何，一切费用均由供应商自理，所有谈判响应文件均不退还。

2.供应商的资格、条件

一般资格条件：

（1）具备独立承担民事责任的能力:供应商应为中华人民共和国境内具有独立法人资格，持有合法有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书。

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力:需附投标供应商履约能力承诺书，(承诺书格式自拟)；

（3）法律、行政法规规定的其他条件：对列入失信惩戒被执行人名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与本次采购活动。信用记录查询渠道为“信用中国”网站：提供信用中国网站的查询结果截图（查询时间为本公告发布之日起至响应文件递交截止之日止）或提交承诺函；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：提供2026年任意一个月的纳税证明和社保缴纳证明。（加盖供应商单位公章）。

（5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度经第三方审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函(格式自拟，加盖供应商单位公章）；

（6）参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）特殊资格要求 ：

①分包单位资质要求：具有施工劳务不分等级资质、安全生产许可证;

②人员要求：共4人，其中现场负责人1名、现场施工员1名、安全员1名、材料负责人(材料员)1名，要求具有相关施工管理经验，安全员需具备建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(C类)，且必须注册在分包单位，其它岗位人员须提供岗位证书或任职文件，成交供应商应根据《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》配足专职安全管理人员，并要求参与采购的所有供应商作出该承诺。

（8）特别要求：供应商必须为施工人员购买实名制保险（含工伤险及商业险）。

### 2、谈判文件组成

2.1 谈判文件包括本文所含内容和有关补充通知，均是签订合同的依据。

2.2 供应商应认真审阅本文中所有的内容和补充通知，如果供应商提交的谈谈判响 应文件不能符合本文件的要求，责任由供应商自行负责。实质上不响应本文件要求的谈 判响应文件将被拒绝。

### 3、报价

3.1 报价要求：完成本项目所列报价范围的各项费用的总和。

3.2 报价由供应商参照相关规定并结合企业自身情况、市场价格信息进行报价。

3.3 供应商根据本谈判提供的信息材料计算总报价。一旦成交不得要求另行调整增 加，并不得以此为由影响本项目的质量和工期（合同履行期限）。

3.4 本项目需进行二次报价（最终），投标报价书报价为第一次报价，第二次报价为最终报价，竞谈人不得要求追加其它任何费用。

注：报价时间为20分钟，供应商需在20分钟内完成二次报价（最终）。

### 4 谈判文件的组成

4.1 供应商的谈判响应文件应包括下列内容：

4.1.1 报价函

4.1.2 法定代表人身份证明

4.1.3 法定代表人授权委托书

4.1.4 资格审查证明文件

4.1.5 商务文件

4.1.6 响应人需要说明的其他内容

4.1.7 技术文件

### 5、响应文件的编制

5.1 响应文件应按第四章“谈判响应文件格式 ”进行编写，如有必要，可以增加附 页，作为响应文件的组成部分。其中，投标函在满足谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比谈判文件要求更有利于采购人的承诺。

5.2 谈判响应文件应当对谈判文件有关工期（合同履行期限）、谈判有效期、服务（质量）要求、采购范围 等实质性内容作出响应。

5.3 谈判响应文件由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代 理人签字的，谈判响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。谈判响应文件应尽量避 免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见谈判须知前附表。

5.4 在本次谈判采购活动中，供应商参加本次采购视为知晓以下情况：供应商自己承担与谈判有关的一切费用，不管谈判结果如何，采购人和招标代理对这些费用概不负责。谈判小组和代理公司不向供应商解释不成交的原因，不退还《响应文件》。

### 6、谈判响应文件的递交

本项目采用线下方式，供应商只需在2026年   月   日   时00分（北京时间）前，递交文件至遵义交科工程检测有限公司（遵义市新蒲新区兴遵西路8号）。

# 第三章 谈判程序及成交原则

1、谈判评审委员会及监督

1.1 评审委员会人数为贵州省综合评标专家库专家 3 人组成，采购人代表 0 人，其中技术、经济专家人数不少于成员总数的三分之二。

1.2 监督：贵州遵义路桥建设集团有限公司

2、谈判对象和地点：

2.1 谈判对象：按谈判公告要求报名的供应商，且供应商代表必须是企业法定代表人或委托代理人。

2.2 报价时间及地点：

谈判时间：2026年   月   日   时   分

本项目采用线下方式，供应商只需在2026年  月   日   时 00 分（北京时间）前，递交文件至遵义交科工程检测有限公司（遵义市新蒲新区兴遵西路8号）。

3、谈判程序：

（1）会议准备：采购人或代理机构工作人员于投标截止时间前30分钟到开标室组织采购人、供应商等相关人员签到。并将开评标环节所需表格文档资料填写、准备齐全。供应商签到并递交响应文件后在开标室等候，工作人员按照提交响应文件的先后顺序安排参加谈判。

（2）宣读纪律：开标时间到，采购人或代理机构工作人员宣布开标会开始，并宣读开标会会场纪律和注意事项。

供应商代表身份验证：核验参加开标会议的供应商代表身份：

①供应商的法定代表人参加开标会议的：应出示本人身份证（原件及复印件）、法定代表人身份证明原件、营业执照副本复印件加盖单位公章。

②委托代理人参加开标会议的：应出示授权委托书原件、本人身份证（原件及复印件）、营业执照副本复印件加盖单位公章；以确认其身份合法有效。（提供上述资料以便现场核验。授权委托书或法定代表人身份证明以及复印件须加盖单位公章）未按上述要求提供身份验证资料的，视为自动放弃投标资格，其递交的响应文件按无效标处理。

（3）开标记录：采购人或代理机构工作人员开标情况进行记录，现场开标情况记录表由采购人代表、监督人员和供应商代表签字确认。若供应商代表对开标唱标有异议的，可举手示意，待核验身份后提出异议。

（4）评审流程：评标委员会签到，确认无需回避后，推选一名评标组长，由评标组长按照以下流程组织评标。

（5）初步审查：谈判小组严格依据响应文件所提供的资料，对照《评标办法前附表》所列内容对供应商进行资格性审查及符合性审查，审查通过的供应商进入谈判环节。未通过初步审查的响应文件不参与最后报价。

（6）通过资格审查、符合性审查的供应商进行第二轮报价（最终报价）。

注：报价时间为20分钟，供应商需在20分钟内完成二次报价（最终），未参与二次报价或未在规定时间完成二次报价（最终）的按无效标处理，有效标不足3家的作流标处理）。

（7）由谈判专家组对供应商所递交的响应文件及最终报价进行评审和排序并汇总评审结果，评标委员会成员须在评标报告上签字确认。

（8）谈判结束：谈判小组出具评审报告并复核无误后，谈判工作结束。待代理机构工作人员收理好响应文件资料专家方可离开谈判区。谈判过程中谈判专家不得擅自离开谈判室或进入其他开评标室。

3.2 资格审查

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格审查 | 具备独立承担民事责任的能力 | 供应商应为中华人民共和国境内具有独立法人资格，持有合法有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书。 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 需附投标供应商履约能力承诺书，(承诺书格式自拟); |
|  | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 | 提供2026年任意一个月的纳税证明和社保缴纳证明；或具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（加盖供应商单位公章） |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 对列入失信惩戒被执行人名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与本次采购活动。信用记录查询渠道为“信用中国”网站：提供信用中国网站的查询结果截图（查询时间为本公告发布之日起至响应文件递交截止之日止）或提交承诺函； |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2024年度经第三方审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函(格式自拟，加盖供应商单位公章）； |
|  | 参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录 | 提供参加招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |
|  | 特殊资格要求 | ①分包单位资质要求：具有施工劳务不分等级资质、安全生产许可证; ②人员要求：共4人，其中现场负责人1名、现场施工员1名、安全员1名、材料负责人(材料员)1名，要求具有相关施工管理经验，安全员需具备建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(C类)，且必须注册在分包单位，其它岗位人员须提供岗位证书或任职文件，成交供应商应根据《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》配足专职安全管理人员，并要求参与采购的所有供应商作出该承诺。 |

3.3 符 合 性 审 查

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 投标函签字盖章 | 按照响应文件按格式要求盖章、签字（或盖章）；（可以在签字、盖章完成后扫描制作，并在投标工具指定位置上传扫描件。） |
|  | 响应文件格式 | 符合第五章“ 响应文件格式 ”的要求 |
|  | 投标报价 | 只能有一个有效报价，且符合谈判须知前附表相关规定。 |
|  | 采购人要求 | 满足第四章采购内容及要求； |
|  | 工期（合同履行期限） | 240日历天。 |
|  | 质量及标准要求 | 符合国家、地方及行业现行有关施工质量验收规范标准，符合发包人要求，一次性验收合格。 |
|  | 投标有效期 | 90个 日历 日（投标截止之日起开始计算） |
|  | 投标资料真实性 承诺 | 供应商提供承诺函（格式自拟）承诺响应文件中的全部文件资料真实、合法、有效；如无承诺视为未实质性响应谈判采购文件要求。 |
|  | 其他 | 符合谈判采购文件要求。 |

注：供应商对提供资料的真实性负责，若提供虚假材料应标或做虚假承诺，将移交行政监督部门处理，面临被认定为虚假应标，废除中标资格、投标保证金不予退还、行政处罚等风险。

3.4 在报价过程中报价的任何一方不得向他人透露与报价有关的技术资料、价格或其他信息。

3.5 所有供应商在报价时作出的所有书面承诺须由供应商法人或其授权代表签字。

3.6 谈判评审委员会通过评审，推荐出成交的供应商。

3.7 确定成交的供应商后，由代理机构向其签发《成交通知书》，供应商在接到《成交通知书》领取通知后7个工作日内领取。成交供应商在接到《成交通知书》30 日内与采购人签订合同。

3.8供应商在招标文件时限内拒绝（未）领取《成交通知书》的，视为自动放弃成交资格，采购人有权追究其相应法律责任。

4、成交原则：被谈判的供应商二次报价（未参与二次报价或未在规定时间内完成二次报价的视为无效标）不得更改，谈判评审委员会根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

5、谈判评审委员会同时将参照本须知的规定，只对确定为实质上响应谈判文件要 求的报价进行评定。对于谈判响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则， 谈判评审委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何报价方的相对排序。

6、在评标期间，谈判评审委员会可要求报价方对其《谈判响应文件》进行澄清， 但不得对报价等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

7、谈判评审委员会只对确定为有效的谈判响应文件（也称实质性响应谈判文件要 求的谈判响应文件）进行评定。非实质性响应谈判响应文件要求的报价将被拒绝。报价 方不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其报价成为实质上响应的报价。

8、无效谈判响应文件（也称非实质性响应谈判文件的谈判响应文件）：

（1）资质审查或符合性审查不符合要求的；

（2）报价方未按谈判文件要求提交的；

（3）谈判响应文件未按本谈判文件进行密封的；

（4）无报价或无总报价书的；

（5）报价有实质性严重缺漏项目的；

（6）报价超过采购预算金额采购人不能支付的；

（7）不符合谈判文件需求的；

（8）谈判响应文件内出现报价上的算术错误后而报价方不同意按本谈判文件的规 定进行修正的。

（9）出现选择性报价的；

（10）不符合法律、法规和谈判文件中的其他规定的。

9、废标条款

供应商或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

（1）投标函的投标价格采用手写或作修改的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（3）在响应性评审中，评标委员会认定供应商的投标不符合评标办法前附表中规 定的任何一项评审标准的；

（4）投标报价明显低于成本的（或低于其余供应商平均值的70%），供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料（类似项目合同2个，单价与投标报价浮动5%以内）的；

（5）供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等方式投标的；

（6）提供虚假材料，骗取采购供应商资格的；

（7）投标文件对本采购文件需承诺内容未作出承诺的；

（8）评标委员会认定供应商以低于成本报价竞标的；

（9）评标委员会认定投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异的；

（10）评标委员会认定供应商串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（11）采购文件中规定的其它无效标情况；

（12）违反法律法规规章相关规定的。

其他废标的规定：有下列情形之一时，应予以废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）符合有关法律法规规定的其他废标条件的。

备注：

评标委员会判定为废标的投标文件，应附废标情况说明，并在评审结果中告知，向供应商公布。未在此处集中表述的和采购文件中明确的其它无效标情况，评标委员会不得作为界定废标的依据。

# 第四章 采购内容及要求

- 一、采购内容

- 遵义市黔北快递物流(电子商务)产业集聚区项目（一期）A地块项目室外围墙工程劳务分包采购。

- 采购清单及最高限制单价

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 不含税单价 （元） | 不含税合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 围墙工程 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 围墙（型号一） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方 | 1.类型:挖沟槽土方 2.其他要求:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求机械开挖基槽土方，人工清底30cm | m3 | 428.64 | 3.88 | 1663.12 |  |
| 2 | 回填方 | 1.类型:回填土 2.其他要求:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m3 | 208.39 | 7.00 | 1458.73 |  |
| 3 | 余方弃置 | 1.类型:余方弃置（不分土石，场内转运） 2.其他要求:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m3 | 220.25 | 8.00 | 1762.00 |  |
| 4 | 基础模板人工费（展开面积） | 模板制安、拆，浇筑看护费用、木工机械，钉子，铁丝，对拉杆、蝴蝶扣、施工现场及场内材料清运。 | m2 | 109.00 | 46.00 | 5014.00 |  |
| 5 | 垫层 | 浇筑、找平、清光，零星模板、不含混凝土材料 | m3 | 49.45 | 36.65 | 1812.34 |  |
| 6 | C20毛石混凝土带型基础 | 材料转运、砌筑、浇筑机械、脚手架、勾缝、压顶（包括泄水孔、沉降缝、反滤层），包除毛石、水泥砂石材料外所有费用 | m3 | 153.87 | 109.78 | 16891.98 |  |
| 7 | 模板人工费（展开面积） | 毛石混凝土、压顶梁、地梁模板制安、拆，浇筑看护费用、木工机械、钉子、铁丝、对拉杆、止水螺杆工艺及费用、接缝打磨、螺杆洞按甲方要求堵孔，施工现场及场内材料清运。 | m2 | 732.62 | 44.00 | 32235.28 |  |
| 8 | 砼浇筑 | 地梁、底板混凝土浇筑、找平、养护、配合接管，止水螺杆环氧树脂处理等，不含混凝土材料 | m3 | 51.2 | 25 | 1280.00 |  |
| 9 | 钢筋制作 | 含钢筋制作、绑扎、连接、材料场内转运、机械、扎丝、焊接（包括焊条）、套筒采购与安装、二次结构植筋打孔、胶水、拉拔试验等；不含止水钢板、止水带、钢筋材料；含钢量按全部实施范围测算； | t | 3.85 | 800 | 3080.00 |  |
| 10 | 砖砌方柱 | 拌砂浆，材料转运，砌筑（墙体及墙体附着面工字钢、塔吊、施工电梯预埋洞口），含操作架体、含植筋（人工及植筋材料不含钢筋），斗车和小型工具及二次结构（模板安拆、材料及人工浇筑）；不含砌筑砂浆材料费，基准高度为3.6米，3.6米-6米按公共建筑计取，6米-12米按厂房计取； | m3 | 74.06 | 270 | 19996.20 |  |
| 11 | 抹灰（展开面积）（外墙及线条） | 拌砂浆，材料转运，抹灰，挂网人工及材料（钢丝网、玻纤网）、弹浆人工（含浆液的制作）阳角条材料及人工、滴水线条、斗车和小型工具，含消防等预留设备的收边收口费用、塔吊附着、工字钢预留、窗边、门边收边收口费用，含操作架费用，施工完成后场地清理、包除砂浆等主材以外所有费用 | m2 | 666.63 | 28 | 18665.64 |  |
| 12 | 抹灰面油漆（真石漆） | 1.喷甲基硅醇钠憎水剂 2.真石漆二遍(外墙用,颜色详立面图) 3.刮外墙专用柔性耐水腻子两遍（包工包料） | m2 | 1051.45 | 52.5 | 55201.13 |  |
| （1） | 围墙（型号二） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方 | 1.类型:挖沟槽土方 2.其他要求:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求机械开挖基槽土方，人工清底30cm | m3 | 187.30 | 3.88 | 726.72 |  |
| 2 | 回填方 | 1.类型:回填土 2.其他要求:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m3 | 71.17 | 7.00 | 498.19 |  |
| 3 | 余方弃置 | 1.类型:余方弃置（不分土石，场内转运） 2.其他要求:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m3 | 116.13 | 8.00 | 929.04 |  |
| 4 | 基础模板人工费（展开面积） | 模板制安、拆，浇筑看护费用、木工机械，钉子，铁丝，对拉杆、蝴蝶扣、施工现场及场内材料清运。 | m2 | 83.24 | 46.00 | 3829.04 |  |
| 5 | 垫层 | 浇筑、找平、清光，零星模板、不含混凝土材料 | m3 | 24.97 | 36.65 | 915.15 |  |
| 8 | 砼浇筑 | 独立基础浇筑、找平、养护、配合接管，止水螺杆环氧树脂处理等，不含混凝土材料 | m3 | 90.62 | 25 | 2265.50 |  |
| 7 | 模板人工费（展开面积） | 独立基础混凝土、压顶梁、地梁模板制安、拆，浇筑看护费用、木工机械、钉子、铁丝、对拉杆、止水螺杆工艺及费用、接缝打磨、螺杆洞按甲方要求堵孔，施工现场及场内材料清运。 | m2 | 396.80 | 44.00 | 17459.20 |  |
| 9 | 钢筋制作 | 含钢筋制作、绑扎、连接、材料场内转运、机械、扎丝、焊接（包括焊条）、套筒采购与安装、二次结构植筋打孔、胶水、拉拔试验等；不含止水钢板、止水带、钢筋材料；含钢量按全部实施范围测算； | t | 4.76 | 800 | 3808.00 |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  | 189491.27 |  |

三、商务要求（逐条响应）

1、报价不超最高投标限价：189491.27元（不含税）。

2、完全响应资格符合性审查表审查内容。

3、工期（合同履行期限））：240日历天。

4、本工程不支付预付款。中期进度款支付方式按阶段进行支付，乙方每月25日前按经甲乙双方签字确认后的工程中期计量支付进度款金额，在扣除应由乙方承担的一切费用后，向甲方提交《付款申请单》。在业主支付甲方对应工程款后，支付乙方经审核完成产值的 80%;本工程竣工验收合格且业主支付甲方工程款后，再支付至合同总价款的90%;本工程经业主和甲方共同竣工验收合格后，乙方提供完整结算资料，甲方在业主单位完成对应工程结算并支付甲方工程款后，甲方向乙方支付至最终结算款的97%，余下3%为工程质量保修金，待缺陷责任期(24个月)满后30天内无息付清。

5.合同类型：单价合同，最终以实际采购量据实结算；

6.服务地点：采购人指定地点。；

7.质量及标准要求：符合国家、地方及行业现行有关施工质量验收规范标准，符合发包人要求，一次性验收合格。

8.为确保项目正常施工，采购方可根据项目实际情况新增一家或多家供应商同时供应，供应方必须无条件接受，采购方不承担违约责任。

9、凡是采购清单中所涉及到的品牌、规格、型号，均为参考标准，并非指定，供应商所供产品的技术参数满足或优于采购人要求即可。

10、投标人需自行核对单价与总价的一致性，中标后若发现报价组成有误（单价存在偏差或合计计算有误），将按单价进行修正，修正规则如下：

①若修正后整体合价超过投标总价（即投标函报价），超出部分不计入合同总价，需通过调整分项单价予以修正。

操作步骤：

a.计算调整系数：调整系数=投标总价÷修正后总价（系数<1）

b.修正后各分项单价=修正前原单价×调整系数

c.重新计算合价，确保修正后总价与投标总价一致

合同条款中应明确：“**部分单价已按等比例系数**调整，结算时按调整后单价×实际工程量执行，且总价不超过投标总价**元”。

②若修正后整体总价小于投标总价（即投标函报价），合同签约总价为修正后总价。

- 安全目标：杜绝较大以上事故、遏制一般事故、重伤率不超过0.5%o、轻伤率不超过2%。

13、特别要求：供应商必须为施工人员购买实名制保险（含工伤险及商业险）。

# 第五章 谈判响应文件格式

（项目名称）

响 应 文 件

项目名称：

招标编号：

供应商：

详细地址：

联系人：	              电  话：

2026 年  月  日

目  录

一、报价函

二、法定代表人身份证明

三、法定代表人授权委托书

四、资格审查证明文件

五、商务文件

六、响应人需要说明的其他内容

## 一、报价函

致：（采购人名称）

经研究，我们决定参加   （项目名称）    的谈判，我方完全同意谈判文件的全部内容，我方的响应报价为：                      。

本报价在投标服务期间固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响，直到服务完成。

1.工期（合同履行期限）：                  。

2.服务（质量）要求：                       。

二、相关承诺

1.本投标报价在法律法规及谈判文件规定的投标有效期内有效。

2.我公司已详细审查全部谈判文件及有关的澄清/修改文件，完全理解 和同意，并保证遵守谈判文件有关条款规定。

3.保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的 责任义务。

4.承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资 料。

5.本响应文件提供的报价、资格等文件均真实、有效、准确。若有违背， 我方愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期 ：

报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 不含税限制单价 （元） | 不含税响应单价 （元） | 不含税限制合价 （元） | 不含税响应合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 围墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 围墙（型号一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方 | 1.类型:挖沟槽土方 2.其他要求:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求机械开挖基槽土方，人工清底30cm | m3 | 428.64 | 3.88 |  | 1663.12 |  |  |
| 2 | 回填方 | 1.类型:回填土 2.其他要求:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m3 | 208.39 | 7.00 |  | 1458.73 |  |  |
| 3 | 余方弃置 | 1.类型:余方弃置（不分土石，场内转运） 2.其他要求:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m3 | 220.25 | 8.00 |  | 1762.00 |  |  |
| 4 | 基础模板人工费（展开面积） | 模板制安、拆，浇筑看护费用、木工机械，钉子，铁丝，对拉杆、蝴蝶扣、施工现场及场内材料清运。 | m2 | 109.00 | 46.00 |  | 5014.00 |  |  |
| 5 | 垫层 | 浇筑、找平、清光，零星模板、不含混凝土材料 | m3 | 49.45 | 36.65 |  | 1812.34 |  |  |
| 6 | C20毛石混凝土带型基础 | 材料转运、砌筑、浇筑机械、脚手架、勾缝、压顶（包括泄水孔、沉降缝、反滤层），包除毛石、水泥砂石材料外所有费用 | m3 | 153.87 | 109.78 |  | 16891.98 |  |  |
| 7 | 模板人工费（展开面积） | 毛石混凝土、压顶梁、地梁模板制安、拆，浇筑看护费用、木工机械、钉子、铁丝、对拉杆、止水螺杆工艺及费用、接缝打磨、螺杆洞按甲方要求堵孔，施工现场及场内材料清运。 | m2 | 732.62 | 44.00 |  | 32235.28 |  |  |
| 8 | 砼浇筑 | 地梁、底板混凝土浇筑、找平、养护、配合接管，止水螺杆环氧树脂处理等，不含混凝土材料 | m3 | 51.2 | 25 |  | 1280.00 |  |  |
| 9 | 钢筋制作 | 含钢筋制作、绑扎、连接、材料场内转运、机械、扎丝、焊接（包括焊条）、套筒采购与安装、二次结构植筋打孔、胶水、拉拔试验等；不含止水钢板、止水带、钢筋材料；含钢量按全部实施范围测算； | t | 3.85 | 800 |  | 3080.00 |  |  |
| 10 | 砖砌方柱 | 拌砂浆，材料转运，砌筑（墙体及墙体附着面工字钢、塔吊、施工电梯预埋洞口），含操作架体、含植筋（人工及植筋材料不含钢筋），斗车和小型工具及二次结构（模板安拆、材料及人工浇筑）；不含砌筑砂浆材料费，基准高度为3.6米，3.6米-6米按公共建筑计取，6米-12米按厂房计取； | m3 | 74.06 | 270 |  | 19996.20 |  |  |
| 11 | 抹灰（展开面积）（外墙及线条） | 拌砂浆，材料转运，抹灰，挂网人工及材料（钢丝网、玻纤网）、弹浆人工（含浆液的制作）阳角条材料及人工、滴水线条、斗车和小型工具，含消防等预留设备的收边收口费用、塔吊附着、工字钢预留、窗边、门边收边收口费用，含操作架费用，施工完成后场地清理、包除砂浆等主材以外所有费用 | m2 | 666.63 | 28 |  | 18665.64 |  |  |
| 12 | 抹灰面油漆（真石漆） | 1.喷甲基硅醇钠憎水剂 2.真石漆二遍(外墙用,颜色详立面图) 3.刮外墙专用柔性耐水腻子两遍（包工包料） | m2 | 1051.45 | 52.5 |  | 55201.13 |  |  |
| （1） | 围墙（型号二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方 | 1.类型:挖沟槽土方 2.其他要求:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求机械开挖基槽土方，人工清底30cm | m3 | 187.30 | 3.88 |  | 726.72 |  |  |
| 2 | 回填方 | 1.类型:回填土 2.其他要求:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m3 | 71.17 | 7.00 |  | 498.19 |  |  |
| 3 | 余方弃置 | 1.类型:余方弃置（不分土石，场内转运） 2.其他要求:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m3 | 116.13 | 8.00 |  | 929.04 |  |  |
| 4 | 基础模板人工费（展开面积） | 模板制安、拆，浇筑看护费用、木工机械，钉子，铁丝，对拉杆、蝴蝶扣、施工现场及场内材料清运。 | m2 | 83.24 | 46.00 |  | 3829.04 |  |  |
| 5 | 垫层 | 浇筑、找平、清光，零星模板、不含混凝土材料 | m3 | 24.97 | 36.65 |  | 915.15 |  |  |
| 8 | 砼浇筑 | 独立基础浇筑、找平、养护、配合接管，止水螺杆环氧树脂处理等，不含混凝土材料 | m3 | 90.62 | 25 |  | 2265.50 |  |  |
| 7 | 模板人工费（展开面积） | 独立基础混凝土、压顶梁、地梁模板制安、拆，浇筑看护费用、木工机械、钉子、铁丝、对拉杆、止水螺杆工艺及费用、接缝打磨、螺杆洞按甲方要求堵孔，施工现场及场内材料清运。 | m2 | 396.80 | 44.00 |  | 17459.20 |  |  |
| 9 | 钢筋制作 | 含钢筋制作、绑扎、连接、材料场内转运、机械、扎丝、焊接（包括焊条）、套筒采购与安装、二次结构植筋打孔、胶水、拉拔试验等；不含止水钢板、止水带、钢筋材料；含钢量按全部实施范围测算； | t | 4.76 | 800 |  | 3808.00 |  |  |
| 响应合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商（签字或盖章）：                                法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

- 1.供应商的投标总价报价和投标单价报价不得高于招标控制价，高于招标控制价的为废标。

- 2.若二次报价时只提交总价，成交供应商签订合同时的单价=二次总报价/一次报价总价*一次报价中各单项单价。

## 二、法定代表人身份证明

致： （采购人名称）

（投标 单 位 全 称）     法 定 代 表 人     姓 名   （身 份 证 号码：         ）参加贵方组织的   项目名称    的谈判活动，代表本公司处理谈判活动中的一切事宜。

| 法定代理人身份证复印件（扫描件） 正面 （必须清晰） | 法定代理人身份证复印件（扫描件） 反面 （必须清晰） |
| --- | --- |

投标供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

## 三、授权委托书

致：（采购人名称）

（供应商全称）  法定代表人 姓名 授权 被授权人姓名（身份证 号码：              ）为本公司合法代理人，参加贵方组织的  项目名称（招标编号：     ）的谈判活动，代表本公司处理谈判活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

| 法定代理人身份证复印件（扫描件） 正面 （必须清晰） | 被授权人身份证复印件（扫描件） 正面 （必须清晰） |
| --- | --- |
| 法定代理人身份证复印件（扫描件） 反面 （必须清晰） | 被授权人身份证复印件（扫描件） 反面 （必须清晰） |

注：1.身份证复印件（扫描件）如为粘贴的，须在身份证复印件 （扫描件）接缝处加盖公章；

2.如果是法定代表人参加投标，本页内容为法定代表人身份 证复印件（扫描件）。

法定代表人（签章）：            被授权代表签字：

投标供应商（公章）：

年   月   日

## 四、资格审查证明文件

（一）一般资格条件：

（1）具备独立承担民事责任的能力:供应商应为中华人民共和国境内具有独立法人资格，持有合法有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书。

- （2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力:需附投标供应商履约能力承诺书，(承诺书格式自拟);

履约能力承诺书

（采购人名称）：

我公司参加本次（采购人名称）组织的（项目名称）采购活动，做出以下郑重承诺：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

若发现我方上述与事实不符，愿按照招标相关法律法规接受相关处罚。

特此郑重承诺！

投标供应商名称：（投标供应商名称）（盖章）

法定代表人或授权代表：（法定代表人或授权代表）（签字或盖章）

日期：   年   月    日

- （3）法律、行政法规规定的其他条件：对列入失信惩戒被执行人名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与本次采购活动。信用记录查询渠道为“信用中国”网站：提供信用中国网站的查询结果截图（查询时间为本公告发布之日起至响应文件递交截止之日止）或提交承诺函。

- （4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：提供2026年任意一个月的纳税证明和社保缴纳证明，或提交承诺函（加盖供应商单位公章）。

具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺书

（采购人名称）：

我公司参加本次（采购人名称）组织的（项目名称）采购活动，做出以下郑重承诺：

我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

若发现我方上述与事实不符，愿按照招标相关法律法规接受相关处罚。

特此郑重承诺！

投标供应商名称：（投标供应商名称）（盖章）

法定代表人或授权代表：（法定代表人或授权代表）（签字或盖章）

日期：   年   月    日

- 5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度经第三方审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函(格式自拟，加盖供应商单位公章）

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书

（采购人名称）：

我公司参加本次（采购人名称）组织的（项目名称）采购活动，做出以下郑重承诺：

我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

若发现我方上述与事实不符，愿按照招标相关法律法规接受相关处罚。

特此郑重承诺！

投标供应商名称：（投标供应商名称）（盖章）

法定代表人或授权代表：（法定代表人或授权代表）（签字或盖章）

- 日期：   年   月    日

6、参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

三年内，在经营活动中没有违法违规记录的声明函

（采购人名称）：

公司参加本次（采购人名称）组织的（项目名称）采购活动，做出以下郑重声明：

我公司参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录。

若发现我方上述与事实不符，愿按照招标相关法律法规接受相关处罚。

特此郑重声明！

投标供应商名称：（投标供应商名称）（盖章）

法定代表人或授权代表：（法定代表人或授权代表）（签字或盖章）

- 日期：   年   月    日

7、特殊资格要求 ：①分包单位资质要求：具有施工劳务不分等级资质、安全生产许可证;②人员要求：共4人，其中现场负责人1名、现场施工员1名、安全员1名、材料负责人(材料员)1名，要求具有相关施工管理经验，安全员需具备建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(C类)，且必须注册在分包单位，其它岗位人员须提供岗位证书或任职文件，成交供应商应根据《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》配足专职安全管理人员，并要求参与采购的所有供应商作出该承诺。（扫描件需盖章）

## 五、商务文件

（一）商务要求响应(格式自拟）

- 供应商认为应该提供的其他证明材料

- 六、响应人需要说明的其他内容

1、同意采购文件条款声明

致：

为响应你方组织的                  采购项目的谈判，项目编

为：         ，我方在参与投标前已详细研究了谈判采购文件的所 有内容，包括修改或更改（正）文件（如果有的话）和所有已提供的 参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此谈判采购文件没有倾 向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意谈判采购文件的 相关条款并承诺参与投标后不再对采购文件的任何条款提出质疑或 异议。

特此声明。

供应商：         （公章）

日  期：

- 虚假应标承担责任声明（真实性承诺）

致：

我公司承诺所提供的谈判响应文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目采购过程中（包括投标报价、中标公示过程）及履行合同期间（包括验收、使用过程）发现我公司服务与谈判响应（文件）不一致，或发现我公司提供了不真实的谈判响应文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明。

供应商：        （公章）

日  期  ：

- 3、谈判采购要求的其他承诺

近三年企业信誉良好，无重大质量、安全事故及市场违法违规不良行为记录；企业没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态（提供承诺书）。

近三年无重大违法行为的承诺书

（采购人名称）：

我公司参加本次（采购人名称）组织的（项目名称）采购活动，做出以下郑重承诺：

我公司近三年企业信誉良好，无重大质量、安全事故及市场违法违规不良行为记录；企业没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态。

若发现我方上述与事实不符，愿按照招标相关法律法规接受相关处罚。

特此郑重承诺！

投标供应商名称：（投标供应商名称）（盖章）

法定代表人或授权代表：（法定代表人或授权代表）（签字或盖章）

日期：   年   月    日